แบบ ผด.6

แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็นไป ตามแผน (/) | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วย นับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา(วัน/ เดือน/ปี) | การส่ง มอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและถนน | 1.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านโคก-คลองขุด(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 1 2.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมปอง-บ้านนาย บุญวุฒิ หมู่ที่ 2 | 1 สาย 1 สาย | สอบราคา สอบราคา | 29 พ.ค.55 29 พ.ค.55 | - 20 มิ.ย.55 | - 1 ส.ค.55 | 279,000 287,016.79 | - - | / | / |  |

ลายมือชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ	                                                   ลายมือชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบ

(นางกานต์กนิษฐ์ สมเขาใหญ่)                                                     			     (นายสมชาย มีทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ							ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบ   ผด.6                                                                                                                                                                                	                                       แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็นไป ตามแผน (/) | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วย นับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา(วัน/ เดือน/ปี) | การส่ง มอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและถนน | 3.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย มะยิง – ยางด้วน หมู่ที่ 6 4.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโต๊ะบูดู หมู่ที่ 3 | 1 สาย 1 สาย | สอบราคา สอบราคา | 29 พ.ค.55 29 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 22 มิ.ย.55 | 7 ส.ค.55 11 ก.ค.55 | 256,000 282,0000 | - | / / |  |  |

ลายมือชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ	                                                   ลายมือชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบ

(นางกานต์กนิษฐ์ สมเขาใหญ่)                                                     			     (นายสมชาย มีทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ							ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบ   ผด.6                                                                                                                                                                                	                                       แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็นไป ตามแผน (/) | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วย นับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา(วัน/ เดือน/ปี) | การส่ง มอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและถนน | 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายหมาดคล้อย-บ้านนายแหล หมู่ที่ 4 6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย แสงจันทร์ 1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 | 1 สาย 1 สาย | สอบราคา สอบราคา | 7 ส.ค.55 7 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 4 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 30 ก.ย.55 | 283,500 256,0000 | - | / / |  |  |

ลายมือชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ	                                                   ลายมือชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบ

(นางกานต์กนิษฐ์ สมเขาใหญ่)                                                     			     (นายสมชาย มีทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ							ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบ ผด.6

แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็นไป ตามแผน (/) | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วย นับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา(วัน/ เดือน/ปี) | การส่ง มอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและถนน | 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนันท์ หมู่ที่ 7 | 1 สาย | สอบราคา | 7 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 376,000 | - | / |  |  |

ลายมือชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ	                                                   ลายมือชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบ

(นางกานต์กนิษฐ์ สมเขาใหญ่)                                                     			     (นายสมชาย มีทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ							ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง